| UBND HUYỆN SÔNG HINH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 20/KH-PGDĐT | Sông Hinh, ngày 31 tháng 3 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình hành động số 01 của UBND huyện Sông Hinh;

lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Sông Hinh thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; Công văn số 73/SGDĐT-KHTC ngày 05/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc rà soát, báo cáo  cơ sở vật chất, thiết bị trường học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Trên cơ sở chương trình hành động số 01 của UBND huyện; Công văn số 73/SGDĐT-KHTC ngày 05/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, nay Phòng GDĐT huyện Sông Hinh xây dựng kế hoạch thực hiện và gửi đến đơn vị trường như sau:

I. MỤC TIÊU

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực phẩm chất người học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bồi dưỡng giáo viên theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để thực hiện hiệu quả chương trình này.

- Tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo và học sinh. Nâng cao giáo dục mầm non, phổ thông.

- Nâng cao kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh và chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất theo chuẩn của các Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành quy định về chuẩn mới, trường đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

II. NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

1. Nội dung Kế hoạch chương trình hành động đối với ngành giáo dục trong năm 2021

1. 1.Rà soát tất cả các trường MN-MG, TH, THCS trong toàn huyện đạt chuẩn quốc gia đã quá hạn 5 năm, hoàn thành Quý I/2021;

1.2. Xây dựng thư viện đạt chuẩn quốc gia thuộc trường TH và THCS Ea Trol, TH và THCS Ea Bia hoàn thành Quý II/2021;

1.3. Xây dựng trường MG Ea Trol đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành Quý III/2021;

1.4. Xây dựng kế hoạch đầu tư các trường trực thuộc đã đạt chuẩn quốc gia, quá hạn 5 năm trở lên để đề nghị công nhận lại, hoàn thành Quý IV/2021.

2. Nội dung rà soát các đơn vị trường

Căn cứ quyết định đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia qua các năm, tính đến tháng 12 năm 2021

THEO DÕI KẾT QUẢ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

| TT |  | Số QĐ, Ngày công nhận |
| --- | --- | --- |
|  |  | Số QĐ | Ngày ký | Ghi chú (tính đến tháng 12/2021) |
| TRƯỜNG |  |  |  |
|  | CÁC TRƯỜNG CÔNG NHẬN QUÁ 5 NĂM |
| 1 | Trường TH TT Hai Riêng số 2 | 824/QĐ-UBND | 23/5/2011 | (10 năm) |
| 2 | Trường MN Hoa Mai | 1125/QĐ-UBND | 20/7/2011 | (10 năm) |
|  | Trường MN TT Hai Riêng | 435/QĐ-UBND | 24/8/2014 | (7 năm) |
| 3 | Trường THCS Ea Lâm | 115/QĐ-UBND | 18/01/2012 | (9 năm) |
| 4 | Trường TH Tân Lập | 1743/QĐ-UBND | 25/10/2012 | (9 năm) |
| 5 | Trường THCS Trần Phú | 2225/QĐ-UBND | 27/12/2012 | (9 năm) |
| 6 | Trường THCS Ea Trol | 869/QĐ-UBND | 27/05/2013 | (8 năm) |
| 7 | Trường THCS Đức Bình | 497/QĐ-UBND | 27/03/2014 | (7 năm) |
|  | Trường TH Đức Bình Tây | 1023/QĐ-UBND | 17/06/2015 | (6 năm) |
| 8 | Trường THCS Ea Ly | 329/QĐ-UBND | 13/02/2015 | (6 năm) |
| 9 | Trường MN Đức Bình Tây | 513/QĐ-UBND | 23/3/2015 | (6 năm) |
|  | CÁC TRƯỜNG CÒN HIỆU LỰC TRONG 5 NĂM |
| 10 | Trường TH TT Hai Riêng số 1 | 329/QĐ-UBND | 04/02/2016 | (5 năm) |
| 11 | Trường TH Sơn Giang | 332/QĐ-UBND | 04/02/2016 | (5 năm) |
| 12 | Trường TH Đức Bình Đông | 956/QĐ-UBND | 11/5/2017 | (4 năm) |
|  | Trường TH Ea Hồ | 385/QĐ-UBND | 22/2/2018 | (3 năm) |
| 13 | Trường MN Sơn Giang | 152/QĐ-UBND | 17/01/2017 | (4 năm) |
| 14 | Trường MG Ea Ly | 153/QĐ-UBND | 17/01/2017 | (4 năm) |
| 15 | Trường MN Đức Bình Đông | 2150/QĐ-UBND | 07/11/2018 | (3 năm) |
| 16 | Trường THCS Đức Bình Đông | 2115/QĐ-UBND | 05/11/2018 | (3 năm) |
|  | Trường THCS Tố Hữu | 800/QĐ-UBND | 14/4/2018 | (3 năm) |
| 17 | Trường PTDTNT Sông Hinh | 994/QĐ-UBND | 05/7/2019 | (2 năm) |
| 18 | Trường TH Sông Hinh | 931/QĐ-UBND | 24/6/2019 | (2 năm) |
|  | Trường TH và THCS Sông Hinh | 688/QĐ-UBND | 04/5/2020 | (1 năm) |
| 19 | Trường MG Ea Bar | 1873/QĐ-UBND | 15/11/2019 | (2 năm) |
| 20 | Trường MG Sông Hinh | 2207/QĐ-UBND | 31/12/2019 | (2 năm) |
| 21 | Trường MG Ea Lâm | 1490/QĐ-UBND | 26/8/2020 | (1 năm) |
| 22 | Trường MG Ea Bia | 243/QĐ-UBND | 23/02/2021 |  |
|  | CÁC TRƯỜNG CHƯA ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN |
| 23 | Trường MG Ea Trol |  |  |  |
| 24 | Trường MG Ea Bá |  |  |  |
| 25 | Trường TH và THCS Ea Bar |  |  |  |
| 26 | Trường TH và THCS Ea Bia |  |  |  |
| 27 | Trường TH và THCS Ea Bá |  |  |  |

III. LỘ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

| Năm | Công nhận lần đầu | Công nhận lại |
| --- | --- | --- |
| 2021 | Trường Mẫu giáo Ea Trol |  |
| 2022 | Trường Tiểu học và THCS Ea Bar | Trường MN Hoa Mai, MN Đức Bình Tây, TH và THCS Đức Bình Tây, MG Ea Ly |
| 2023 | Trường Tiểu học và THCS Ea Trol, Trường Mẫu giáo Ea Bá, Trường Tiểu học và THCS Ea Bia | Trường TH thị trấn Hai Riêng số 2, Tiểu học Tân Lập, THCS Ea Ly, trường Tiểu học và THCS Ea Lâm, Trường THCS Trần Phú |
| 2024 | Trường Tiểu học và THCS Ea Bá | Trường MN Sơn Giang, TH Sơn Giang, THCS Đức Bình Đông, MN Đức Bình Đông, TH thị trấn Hai Riêng số 1 |

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG NHẬN VÀ CÔNG NHẬN LẠI TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

1. Đối với các trường

Các đơn vị trường căn cứ các Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường Mầm non; Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; các đơn vị trường tự rà soát các tiêu chí để cần đạt, xây dựng kế hoạch, đăng ký, xin đầu tư để tiến hành hoàn chỉnh các hạn mục đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình giai đoạn 2021-2025.

Lưu ý: Các đơn vị trường theo dõi và chủ động từ khi công nhận trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, trường tự rà soát các Tiêu chí để đạt chuẩn tiếp theo, xây dựng kế hoạch để định hướng xin đầu tư, đề nghị công nhận lại.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Hinh

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo cử các đồng chí chuyên viên phụ trách các bộ phận thẩm định, lập kế hoạch phân cấp từng hạng mục thông báo về trường để chủ động thực hiện; Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trường hoàn thành nội dung công việc đúng theo kế hoạch.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUÂT

5.1. Đối với UBND huyện

Cho phép Phòng GDĐT lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đối với Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở để đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 trong toàn ngành.

5.2. Đối với Sở GDĐT

Đề nghị Sở GDĐT kiến nghị UBND tỉnh xem xét và quyết định bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục đáp ứng đủ định mức giao theo số lớp hiện có và chuẩn bị cho năm học 2021-2022 và những năm học sau theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Phòng GDĐT Sông Hinh đề nghị các đơn vị trường căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 01 của UBND huyện; lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 của phòng GDĐT, chủ động rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động đúng theo lộ trình./.

| Nơi nhận: |  | TRƯỞNG PHÒNG |
| --- | --- | --- |
| - Các trường học trực thuộc; - Sở GDĐT PY (b/c); - UBND huyện (b/c); - Lưu: VT. |  | Đã ký Nguyễn Thanh Lam |